1. Реконструкція дороги Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі (км 28+775 - км 38+200) на ділянці Щирець - Велика Горожанка - **100%**;
2. Реконструкція дороги Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка – Бузька – Бібрка (км 34+000 – км 40+738) на ділянці Крижова – Городок – **81%**;
3. Капітальний ремонт дороги Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка (км 0+000 – км 12+000, км 24+500 – км 34+000) на ділянці Миколаїв – Велика Горожанка, Комарно – Крижова – **64%**;
4. Капітальний ремонт дороги Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі (км 38+200 – км 53+992) на ділянці Велика Горожанка - Меденичі – **100%**;
5. Поточний середній ремонт Н-13 Львів – Самбір – Ужгород (км 10+200 – км 72+757) на ділянці Ставчани – Самбір – **17%**;
6. Поточний середній ремонт дороги Т-14-02 Східниця – Пісочна (км 0+000 – 6+139) на ділянці Східниця – Борислав – **42 %**;
7. Поточний середній ремонт Т-14-02 Східниця – Пісочна (км 29+360 – км 62+396) на ділянці Опарі – Пісочна – **71%**;
8. Поточний середній ремонт Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав (км 38+858 – км 69+938) на ділянці Самбір – Борислав – **69 %**.
9. Розпочали роботи з влаштування додаткової смуги на дорозі М-06 Київ - Чоп (км 548+140 - км 140+280) на ділянці кільцевої дороги м. Львова – **3%.**